## Slide 1: Programme de rénovation des HLM (PRHLM) Mise en œuvre
18 octobre 2023

## Slide 2: Plan de la présentation
Volets du PRHLM
Priorités de la SHQ
Obtention du financement
Suivi de l’avancement des travaux
Période de questions

## Slide 3: Volets du PRHLM

## Slide 4: VOLETS DU PRHLM
Volet 1
Travaux de rénovation
Volet 2
Travaux de reconstruction
Volet 3
Travaux de rénovation ou de reconstruction après sinistre

## Slide 5: Priorités de la SHQ

## Slide 6: PRIORITÉS DE LA SHQ
Augmenter la performance des mandataires dans la mise en œuvre des programmes de la Société. (Objectif 2.1.1 du plan stratégique de la SHQ)
Remettre en état les logements barricadés.
Réhabiliter les immeubles cotés E depuis 5 ans ou plus.
Maximiser l’utilisation des sommes disponibles.

## Slide 7: Obtention du financement

## Slide 8
2023 et 2024 : demandes de projets spéciaux.
2025 : ajout des travaux mineurs.
CONTEXTE

## Slide 9
Chart: ECQL – Initiative de logement communautaire
 | 210 | 306 | 374 | 472 | 546
PRÉVISIONS D’ENGAGEMENT

## Slide 10
Au début d’octobre:
15 projets avaient reçu une lettre d’engagement, pour des investissements totaux de 61,5M$
25 autres projets avaient reçu une lettre d’intention, pour des investissements potentiels de 105M$
58 nouvelles demandes ont été reçues pour 2024, totalisant 103,2M$
Les organismes peuvent continuer de présenter des demandes de projets.
PROJETS REÇUS

## Slide 11: PROCESSUS D’OBTENTION DU FINANCEMENT
Transmettre le formulaire de demande de projet spécial
Réaliser les plans et devis
Mettre à jour le BSI de l’ensemble immobilier du projet
Transmettre les résultats de l’appel d’offres
Commencer les travaux
Effectuer l’appel d’offres
Lettre
d’engagement
Lettre d’intention
15 jours ouvrables

## Slide 12: OBTENTION DU FINANCEMENT (suite)
Présentation d’une demande de projet spécial
Mettre à jour le bilan de santé de l’ensemble immobilier visé, puis créer un projet dans BSI.net et y déposer les documents.
Transmettre le formulaire de demande de projet spécial par courriel à expertise.technique@shq.gouv.qc.ca.
Au besoin, consultez le « Guide pour la présentation d’un projet spécial ».

## Slide 13: QU’EST-CE QU’UN PROJET?
Un projet correspond généralement à ce qui peut être réalisé dans un seul contrat de construction, car le montant de l’aide financière doit être déterminé le plus précisément possible lors de « l’engagement » de la SHQ.
Le projet peut se réaliser sur plus d’une année, mais la durée du projet ne devrait pas excéder 4 ans suivant « l’engagement » de la SHQ.
  S’il est prévu que le projet dure plus de 4 ans, envisager un phasage des travaux.
On évite de chevaucher la fin d’entente de financement avec le Fédéral.

## Slide 14: OBTENTION DU FINANCEMENT (suite)
Envoi de la lettre d’intention par la SHQ
Approbation préliminaire du projet
  Sur la base d’une estimation.
  Octroie une allocation de démarrage pour la réalisation des études et l’élaboration des plans et devis jusqu’à l’appel d’offres.
Allocation de démarrage
  Prévue pour le paiement des honoraires professionnels.
  Pourra être révisée au besoin, en fonction des contrats.
Une entente entre l’organisme et la SHQ doit être signée.

## Slide 15: OBTENTION DU FINANCEMENT (suite)
Montage de la demande d’aide financière
Préparer les plans et devis.
Effectuer l’appel d'offres et prendre connaissance des soumissions.
Transmettre à la SHQ le résultat de l’appel d’offres et le coût total du projet :
  prix de la soumission retenue
  montant des honoraires professionnels
  frais afférents
  etc.

## Slide 16: OBTENTION DU FINANCEMENT (suite)
Envoi de la lettre d’engagement par la SHQ
Confirme l’aide financière accordée au projet.
L’aide financière est confirmée pour toute la durée du projet. Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande à chaque année pour reconduire le financement.

## Slide 17: OBTENTION DU FINANCEMENT (suite)
Financement municipal
Les municipalités contribuent pour 10 % des dépenses admissibles.
  Sauf si ce n’est pas prévu dans la convention de réalisation et d’exploitation.
La SHQ analysera les formes de contribution envisagées.

## Slide 18: Suivi de l’avancement des travaux

## Slide 19: SUIVI DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Processus
Transmission des documents
Demande d’ajustement budgétaire
Poursuite des travaux
Réponse SHQ
Paiement SHQ $
Ajustements requis? - $ +
Non
Oui

## Slide 20: SUIVI DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX (suite)
Révision du budget
L’organisme doit assurer un suivi rigoureux du projet et des coûts associés.
Si le budget doit être ajusté, il faut envoyer une demande d’ajustement avec des pièces justificatives.

## Slide 21: Période de questions

## Slide 22: Fin de la présentation